2018年横琴新区1-4月重点建设项目进展情况

横琴新区2018年度省市重点项目共安排75项，年度计划投资达185.68亿元。涉及市政道路工程、城市建设工程、能源建设工程、水利建设工程、环保建设工程、战略性新兴产业项目和服务业项目等。截止今年4月30日，省市重点项目年内累计完成投资90.89亿元，年度投资完成率为48.9%，超时间进度约16个百分点。